ПРОЕКТ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЛИСИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _____________ года № ____

х. Дроздово

О внесении изменений в постановление

администрации Лисичанского сельского

поселения Ольховатского муниципального

района Воронежской области

от 15.11.2021 года  № 60 «Об утверждении

муниципальной программы Лисичанского

сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта»

на 2022 – 2027 годы

- В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, администрация Лисичанского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Лисичанского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области от 15.11.2021 года № 60 «Об утверждении муниципальной программы Лисичанского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022 -2027 годы следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:

«

| Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Общий объем финансирования Программы на 2022-2027 годы составляет 22036,90 тысячи рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 17587,90 тысяч рублей и за счет средств местного бюджета 4449,00 тысяч рублей. Годы; Всего; ФБ; ОБ; МБ. 2022; 6838,50; 6331,60; 506,90. 2023; 4986,80; 3860,70; 1126,10. 2024; 3392,70; 2684,70; 708,00. 2025; 2392,20; 1621,20; 771,00. 2026; 3876,70; 3089,70; 787,00. 2027; 550,00; 00,00; 550,00. Объемы и источники финансирования уточняются при формировании бюджета Лисичанского сельского поселения на соответствующий период бюджетного планирования |
| --- | --- |

».

1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложение № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложение № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложение № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом издании органов местного самоуправления Лисичанского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник» и вступает в силу с 1 января 2024 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лисичанского сельского поселения

Ольховатского муниципального района

Воронежской области       	                        		       С.А. Нетяга

Приложение № 1

к постановлению администрации

Лисичанского сельского поселения

Ольховатского муниципального района

Воронежской области

от ____________ года

«Приложение № 3

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Лисичанского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя-главного распорядителя средств бюджета (далее-ГРБС) | Расходы бюджета Лисичанского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» | всего | 22036,90 | 6838,50 | 4986,80 | 3392,70 | 2392,20 | 3876,70 | 550,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Лисичанского сельского поселения | 22036,90 | 6838,50 | 4986,80 | 3392,70 | 2392,20 | 3876,70 | 550,00 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений | всего | 1608,00 | 326,00 | 216,00 | 208,00 | 271,00 | 287,00 | 300,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Лисичанского сельского поселения | 1608,00 | 326,00 | 216,00 | 208,00 | 271,00 | 287,00 | 300,0 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятие по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | всего | 2834,70 | 174,60 | 910,10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Лисичанского сельского поселения | 2834,70 | 174,60 | 910,10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| Основное мероприятие 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 17594,20 | 6337,90 | 3860,70 | 2684,70 | 1621,20 | 3089,70 | 00,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Лисичанского сельского поселения | 17594,20 | 6337,90 | 3860,70 | 2684,70 | 1621,20 | 3089,70 | 00,00 |

».

Приложение № 2

к постановлению администрации

Лисичанского сельского поселения

Ольховатского муниципального района

Воронежской области

от ____________ года

«Приложение № 4

Финансовое обеспечение и прогнозирования (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджета и бюджета Лисичанского сельского поселения, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Лисичанского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие дородного хозяйства и транспорта»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по годам реализации муниципальной |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа | «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на | всего, в том числе: | 22036,90 | 6838,50 | 4986,80 | 3392,70 | 2392,20 | 3876,70 | 550,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | областной бюджет | 17587,90 | 6331,60 | 3860,70 | 2684,70 | 1621,20 | 3089,70 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 4449,00 | 506,90 | 1126,10 | 708,00 | 771,00 | 787,00 | 550,00 |
|  |  | внебюджетные фонды | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | юридические лица | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | физические лица | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 1608,00 | 326,00 | 216,00 | 208,00 | 271,00 | 287,00 | 300,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | областной бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 1608,00 | 326,00 | 216,00 | 208,00 | 271,00 | 287,00 | 300,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | юридические лица | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | физические лица | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 2834,70 | 174,60 | 910,10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | областной бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 2834,70 | 174,60 | 910,10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
|  |  | внебюджетные фонды | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | юридические лица | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | физические лица | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Основное мероприятие 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 17594,20 | 6337,90 | 3860,70 | 2684,70 | 1621,20 | 3089,70 | 00,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | областной бюджет | 17587,90 | 6331,60 | 3860,70 | 2684,70 | 1621,20 | 3089,70 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | внебюджетные фонды | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | юридические лица | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | физические лица | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

».

Приложение № 3

к постановлению администрации

Лисичанского сельского поселения

Ольховатского муниципального района

Воронежской области

от ____________ года

«Приложение № 5

План реализации муниципальной программы Лисичанского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области " Развитие дорожного хозяйства и транспорта " на 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) | Исполнитель мероприятия (отдел/подведомственное учреждение администрации Лисичанского сельского поселения, иной главный распорядитель средств местного бюджета) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением Совета народных депутатов Лисичанского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области о местном бюджете) (далее-КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласно бюджетной росписи расходов бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 3392,70 |  | 2684,70 | 708,00 |
|  |  |  | Администрация Лисичанского сельского поселения |  | 3392,70 |  | 2684,70 | 708,00 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 91404090500191290200 | 208,00 |  |  | 208,00 |
|  |  |  | Администрация Лисичанского сельского поселения | х | 208,00 |  |  | 208,00 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 91404090500291290200 | 500,00 |  |  | 500,00 |
|  |  |  | Администрация Лисичанского сельского поселения | х | 500,00 |  |  | 500,00 |
| Основное мероприятие 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914040905003S8850200 | 2684,70 |  | 2684,70 | 0,00 |
|  |  |  | Администрация Лисичанского сельского поселения | х | 2684,70 |  | 2684,70 | 0,00 |

».